## Slide 1: 反省会

## Slide 2: 反省点
効率的なコードレビューに出来なかった
  UMLやパワポ資料準備が不足していた
  具体的にどう進めるのか考えていなかった
ビルドとしてまとまったものを出せなかった
  ちゃんとスケジューリングしていなかった
  優先度を考えていなかった
岡田さんに事前に言われたことを出来なかった
  レビューの手順や資料の構成

## Slide 3: 改善案
慣れるまでは一人で練習もしくは誰かに見てもらう
余裕を持ってスケジューリング。あと、報連相しっかりする。
メモ確認する。

## Slide 4: プログラマ研修
小山 瑛圭
Notes: プログラマの小山ですよろしくお願いします。社内研修でやったことを説明してからコードの説明をして、レビューをいただこうと思います。ですが、途中でもおかしなところがあればその都度突っ込んでいただけるとありがたいです。

## Slide 5: 概要
作ったもの
  ブロック崩し
目的
  私の現状の能力の把握をしてもらうことと能力の向上のため
  研修発表の資料として
流れ
  4月に簡単な仕様をもらい、5月に岡田さんからレビュー。それをもとに改善。
Notes: まず、作ったものの説明からしたいと思います。研修のテーマというか作るものの題材としてブロック崩しが題材でした。
これは岡田さんにまずブロック崩しの仕様をいただいてそれをもとに自分なりにアレンジして作りました。
目的は私自身の能力を把握してもらうこととその能力の向上が主な目的だと思います。
あとは、私の視点からいうと入社３カ月たったときに行われる研修発表の資料としてという目的もありました。
手順というか流れは次のスライドで説明します。

## Slide 6: 流れ
4月
  環境の準備と設計（外部の研修や新卒共通の課題があったため週に1時間程度）
5月
  第一週はそれまでの設計をもとに実装
  第二週は岡田さんからコードレビュー
  第三週以降は日に１回岡田さんにレビューをしてもらいながら修正
6月
  第一週ブラッシュアップ
Notes: 流れとしては４月中にまずPC環境の準備をして、それから設計とちょっとしたUtilityを実装しました。ですが、４月中は社内にいることのできる時間が限られていた上に他にも課題があったのでほとんど進められてはいませんでした。
５月から本格的に作り始め２週目の終りに岡田さんからレビューをいただき、それ以降は日に1回くらいのペースでレビューをしていただき、指摘された部分を自分なりに修正していきました。この修正ではゲーム部分ではなくほとんどコードに関しての修正でした。その後、６月の第一週目の火曜日から４日間は自分なりに作り今日にいたります。

## Slide 7: UML
Notes: それではUMLを見ていただこきます。

## Slide 8: レビュー以後の変更点
リソースプールの追加
RTTIの追加
Traceのレベル追加
参照カウントオブジェクトの追加
ノード構造見直し
境界チェック付き配列追加
CSVReaderのVectorコピー削除
オーバーライドされた関数にvirtual
一時変数にもconst

## Slide 9: 改善点